## Slide 1: UNIDAD GESTIÓN DE INFORMACIÓN RHS Plan de trabajo 2013
Olmué, Diciembre 2012
Unidad de Gestión de Información de Recursos Humanos

## Slide 2: PLAN DE TRABAJO 2013 Renovación de Servidores
OBJETIVOS: Dado que los Servidores se adquirieron en 2008 y a la fecha han aumentado las aplicaciones y los usuarios conectados, se requiere la renovación de estos en capacidad y aplicaciones como Sistema Operativo y Bases de Datos a 64 Bits
Migrar servidores criticos
Laboratorios nuevas versiones
Migración resto de servidores

## Slide 3: PLAN DE TRABAJO 2013 Potenciar el rol del Coordinador SIRH
Equipo SIRH
Coordinador S1
Coordinador S2
Coordinador S3
Coordinador Establecimiento N°1
Coordinador Establecimiento N°2

## Slide 4: PLAN DE TRABAJO 2013 Firma Electrónica Avanzada
OBJETIVOS: Contar con Documentos validos electrónicamente, esto permite agilizar los procesos.
Licencias Medicas Electroncias
Liquidaciones de Sueldos, Certificados, Permisos, feriados, etc
Resoluciones Exentas, Documentos Internos

## Slide 5: PLAN DE TRABAJO 2013 Mesa con Referencias Técnicos
OBJETIVOS: Realizar levantamiento de mejoras en el SIRH con los Usuarios de Cada Organismo
Referentes Técnicos
Equipo SIRH
Analista Funcional

## Slide 6: PLAN DE TRABAJO 2013 Plan de Trabajo con Cada Organismo
OBJETIVOS: Uso del SIRH, Nivel de descentralización del uso, Calidad en la Información
Evaluar Nivel de Uso del SIRH y Calidad en Información
Definir Plan de Trabajo para aumentar uso y calidad
Difundir Plan de Trabajo con Equipos Internos
Seguimiento
Control y Acciones

## Slide 7: PLAN DE TRABAJO 2013 Estandarización de Códigos
OBJETIVOS:
Cargo
Función
Nacionalidad
Antecedentes Estudios
alejamientos
Alejamientos
ETC.

## Slide 8: PLAN DE TRABAJO 2013 Implementación Nuevos Indicadores
OBJETIVOS:

## Slide 9: PLAN DE TRABAJO 2013 Licitación Nuevo SIRH
OBJETIVOS: Levantamiento de los procesos y procedimientos administrativos de Recursos Humanos con el fin de estandarizar y llegar a una versión SIRH 2.0
Levantamiento de Los procesos y procedimientos Administrativos en BIZAGI y UML
Brecha entre Levantamiento y SIRH Actual y otros paquetes de Mercado
Diagnostico Nivel de Satisfacción SIRH y Bases Técnicas para el nuevo SIR
Implementar Sistema de gestión de Calidad
Requerimientos Funcionales y no Funciones

## Slide 10
Gracias