## Slide 1: Requerimientos de Desarrollos
UNIDAD DE GESTION DE INFORMACIÓN DE RHS
División de Gestión y Desarrollo de las Personas,
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Ministerio de Salud de Chile

## Slide 2: Temario
PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MEJORAS
CUBICACIONES
DESARROLLOS EN CURSO
DESARROLLOS EN PILOTO

## Slide 3
Mejoramiento de Procesos Modulo SIRH
BIENESTAR COMO INSUMO PARA LA ORGANIZACIÓN
Equipo Bienestar
(nivel central)
Sur - Austral
Requerimientos
Mejoras
SIRH - INDRA
Centro
Requerimientos
Mejoras
Norte
Requerimientos
Mejoras
Sur
Requerimientos
Mejoras
PILOTO
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
PILOTO
PROCESOS
Mesa de ayuda
Bienestar
Capacitación
Ascensos y Promoción
Remuneraciones
Ciclo de Vida
PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MEJORAS

## Slide 4: DESARROLLOS EN CURSO
Código | Nombre Proyecto | Estado | Real Fin
P-212D | Licencia Medica Electrónica | En Proceso | Nov-2013
P-225B | Postulación en Línea a Procesos de Selección para profesionales Ley 19.664 - Fase II | En Proceso | Dic-2013
P-234 | CRS Bono Desempeño Individual | Replanificado | Dic-2013
P-246 | Mejoras Varias Capacitación | Pendiente | Nov-2013
P-248 | WS Cambia programación horaria asistencia | Completado | Nov-2013
P-249 | Bienestar - Mejoras | Pendiente | Nov-2013
P-250 | Carga automática marcas asistencia | Completado | Nov-2013
P-256 | Adecuación SIRH para manejo de Asignaciones por Marco normativo | En Proceso | Dic-2013
P-257 | Integración SIRH-La Florida | En Proceso | Nov-2013
P-258 | Modulo de Contabilidad - Bienestar | En Proceso | Mar-2014

## Slide 5: CUBICACIONES
Pº | N° | Grupo Negocio | Nombre del Solicitante | Nombre | Estado | Recepción Doc-A | Fecha Reactivación | Observaciones
- | 36416 | Unidad de Gestión | Erwin Castillo | Mejora de exportador de remuneraciones | On Hold | 08/04/2013 | S/F | Se encuentra pendiente respuesta de Erwin Castillo.
2 | 38919 | Servicios de Salud | Alejandro Perez | Cubicación Mejoras Modulo Servicios | On Hold | 18/08/2013 | S/F | 20-08-2013 Se detiene incidencia por existir 3 cubicaciones en curso.
- | 39310 | Unidad de Gestión | Mauricio Alarcon Jaque | Certificado de cargas familiares vigentes en Auto consulta | On Hold | 04/09/2013 | S/F | 04-09-2013 Se deja incidencia On- Hold por existir 2 cubicaciones en paralelo
1 | 39648 | Unidad de Gestión | Alejandro Perez | Cubicación procedimiento disciplinario CANCELADO Se cierra proyecto | On Hold | 23/09/2013 | S/F | 08-10-2013 Se deja incidencia On- Hold por existir 2 cubicaciones en paralelo.
- | 39721 | FONASA | Erwin Castillo | Mejora Autoatención - Hoja de Vida | On Hold | 26/09/2013 | S/F | 27-09-2013 Se deja incidencia On Hold por existir 2 cubicaciones en paralelo
- | 39857 | Unidad de Gestión | Alejandro Perez | Cubicación SIAD Centralizado | On Hold | 07/10/2013 | S/F | 07-10-2013 Se deja incidencia On Hold por existir 2 cubicaciones en paralelo
- | 40249 | Subsecretaria | Erwin Castillo | Mejora SIAPER – Subsecretaria | Open | 28/10/2013 | 28-10-10 | Fecha de vencimiento: 08-11-2013.
- | S/N | Servicios de Salud | Alejandro Perez | Mejora Descansos Complementarios | Open | S/F | S/F | La elaboración de este documento no se encuentra en SD pero esta en curso el documento A y se esta haciendo en paralelo con incidencia 40249

## Slide 6: PROYECTOS EN PILOTO
Código | Nombre proyecto | Servicio
P-237 | Permiso Parental Postnatal | Viña del mar- Atacama
P-238 | Web Service Reloj Biométrico | Viña del mar
P-244 | Valorización de Cargos (Express) | Biobío
P-146C | Descansos Complementarios | CRS. Cordillera, Magallanes
P-241 | Autoatención Incorporación Mensajería Funcionarios | Subsecretaria
P-179D | Pagos Asignaciones CRS | CRS Cordillera
P-64E | Mejora Gestión Web. | Unidad de Gestión
P-113B | Informes Contables. | SSM Sur Oriente

## Slide 7: DESARROLLOS PILOTO
Código | Nombre proyecto | Servicio
P-247 | Mejoras CRS - Hoja de Vida e Inicio Mes. | CRS Cordillera y CRS Maipú
P-232 | Licencia Medica | Viña del Mar- Atacama
P-244B | Etapa 1 Valorización de Cargos | Subsecretaria
P-225D | Postulación en Línea Fase I | CRS Maipú
P-260 | Incorporación ley 19490 en cálculo de ascensos (exprés) | SSM Occidente
P-264 | Express Calificaciones CRS-Cordillera | CRS Cordillera
P-266 | Express Ajustes Autoatención acumulación Feriados | Subsecretaría de salud pública.

## Slide 8: Gracias.